**2018-2021 metų UAB „Nemenčinės komunalininko“** **ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PLANAS (Eurais)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijos pavadinimas | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | Pastabos |
| **1.Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai** |  |  |  |  |  |
| * 1. **Savivaldybės lėšos** (*lėšos įstatinio kapitalo didinimui)*
 | **639.029** | **427.800** | **682.000** | **324.000** |  |
| **2018** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. D. Kabiškių katilinės rekonstrukcija, akmens anglįkeičiant biokuru (šiaudų ritinai) | 212.974 |  |  |  | Siekiant mažinti sąnaudas ,pigesnis kuras,mažesnės darbo sąnaudos |
| 1.1.2. Šilumos trasų kap. remontas Didžiojoje Riešėje.  -( pakeista 844,9 metrai trasų). | 249.465 |  |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.3. Šilumos trasų kap. remontas Nemenčinėje, Lauko- 5. - ( pakeista 81,1 metras trasų). | 23.040 |  |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.4. Termofikacinis katilas 300 kw, D. Riešės katilinėje | 35.000 |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| 1.1.5 Katilas POSPAW 300 kw, Bezdonių k. katilinėje | 23.260 |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| 1.1.6 Katilas 3 MW galios Buivydiškių k. katilinėje | *48.000* |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| 1.1.7 Vandens termofikacinio šilumokaičio Buivydiškių k. katilinėje pakeitimo darbai | *11.970* |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| 1.1.8 Naujų siurblių su dažnio keitikliu ir valdymo spinta įrengimas (Buivydiškių k , Maišiagaloje) | 21.850 |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| 1.1.9 Naujos vandens minkštinimo įrangos montavimas -5 vnt | 13.470 |  |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui |
| **2019** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. CŠT kap. remontas Nemenčinės mieste tarp Lauko ir Švenčionių g., ( pakeista-165,6 metrų trasų). |  | 66.000 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.2. Šilumos trasų kap. remontas Sužionių kaim. Mokyklos g. -(pakeista 256,46 metrai trasų). |  | 87.450 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.3. Šilumos trasų kap. remontas Nemenčinėje, Kranto ir Pievų g.-(pakeista 113,33 metrai trasų). |  | 44.550 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.4. Šilumos trasų kap. remontas Riešės kaim.Sporto g.-(pakeista 150,67 metrų trasų). |  | 49.500 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.5. Šilumos trasų kap. remontas , Bukiškio ,Mokyklos g. -(pakeista 156,03 metrai trasų). |  | 49.500 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.6 Šilumos trasų kap. remontas Maišiagalos mstl. Houvalto dvaro ir , Algirdo g. 4,  |  | 30.000 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.7 Šilumos trasų kap. remontas Maišiagalos mstl, Sporto g.-( 78,45 metrai trasų) |  | 28.800 |  |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.8 Termofikacinis katilas 300 kw , Riešės katilinėje |  | *37.000* |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui) |
| 1.3.9 Katilas 300 kw, D. Kabiškių k. katilinėje  |  | *35.000* |  |  | Investicija turto įsigijimui (atstatymui) |
|  |  |  |  |  |  |
| **2020 metai** |  |  |  |  |  |
| * + 1. Bezdonių katilinės rekonstrukcija pakeičiant anglim.is kūrenamą katilą į kūrenamą medžio granulėmis
 |  |  | *150.000* |  | Investicija turto įsigijimui , siekiant sumažintisąnaudas šilumos gamybai |
| 1.1.2. Šilumos trasų kap. remontas Kreivalaižių kaim. - (apie 600 metrų trasų). |  |  | 185.000 |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.3. Šilumos trasų kap. remontas Bukiškio kaim , Avižienių sen.-(apie 700 metrų trasų). |  |  | 238.000 |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.4. Šilumos trasų kap. remontas Riešės kaim. Riešės sen.-(apie 300 metrų trasų). |  |  | 109.000 |  | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| **2021 metai** |  |  |  |  |   |
| 1.1.1. Šilumos trasų kap. remontas Nemenčinėje-(apie170 metrų trasų). |  |  |  | 60.000 | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |
| 1.1.2. Šilumos trasų kap. remontas Maišiagalos kaim. Maišiagalos sen. -(apie 700 metrų trasų). |  |  |  | 264.000 | Siekiant mažinti nuostolius tinkluose, sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti |

Direktorius Vladislav Jedinskij

Ruošė ekonomistė Vilgelmina Stukėnienė